附件1：

阔什萨特玛乡2022年门面房建设项目实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴工作的重要精神，贯彻落实全国脱贫攻坚总结表彰大会精神，不断巩固脱贫攻坚取得成效，进一步夯实脱贫攻坚基础，我乡坚定有机绿洲发展战略不动摇，坚决走好“增粮、优果、强畜、扩蒜、兴特色”发展路子，按照“宜枣则枣、宜蒜则蒜、宜畜则畜、宜庭院则庭院”的原则，结合全乡人少地多、水草资源（芦苇）丰富等实际，坚持枣畜并举、齐头并进，坚定不移地带领农牧民群众大力发展有机红枣种植和农区羊养殖。通过广泛征求农户发展意愿，由阔什萨特玛村村民代表大会集体讨论决定，经乡人民政府初审，计划实施阔什萨特玛乡2022年门面房建设项目。按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）文件要求，切实加强对财政资金项目的监管，确保财政项目资金发挥效益，结合实际，制定了阔什萨特玛乡2022年门面房建设项目实施方案，具体内容如下：

一、项目概况

（一）项目库编号：6528252022199

项目名称：阔什萨特玛乡2022年门面房建设项目

（二）项目建设单位：阔什萨特玛乡人民政府

（三）项目主管单位：且末县乡村振兴局

（四）项目建设性质：新建

（五）项目建设地点：且末县阔什萨特玛乡阔什萨特玛村

（六）项目建设类别：产业发展

- （七）项目建设内容及规模：在阔什萨特玛村三组小巴扎市场临时停车场处新建门面房，地上二层，建筑面积1000平方米，每平米2800元，框架结构，电地暖，接通水电排水设施，需要资金290万元。另需规划设计、勘测、监理、审计等项目相关费用10万元。项目建成后，产权归阔什萨特玛村所有，收取租金用于壮大村集体经济。

（八）项目建设质量：认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，落实国家关于工程建设方针、政策、法律、法规等。

- （九）项目建设目标：在阔什萨特玛村三组小巴扎市场临时停车场处新建门面房，地上二层，建筑面积1000平方米，框架结构，电地暖，接通水、电、排水设施。

（十）项目投资概算及资金来源

项目总投资290万元，申请中央新增衔接进乡村振兴补助资金290万元。

（十一）资金管理使用情况

财政专项资金实行乡镇、相关主管部门报账，严格执行国库集中支付，资金直达项目实施单位和商品、劳务供应商。项目竣工验收后，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，按照固定资产移交程序，将门面房交村委会管理。

（十二）联农益农机制

实行出租的形式管理，优先出租给脱贫户或监测户，平均每年租金不少于14万元，可带动12户农户就业（其中：脱贫户或监测户5户）。项目资产产权归阔什萨特玛村所有。

（十三）项目建设期限及进度

建设期限：2022年6月-10月

1、项目准备阶段（2022年5月10日-6月15日）：做好项目前期准备工作；

2、项目招投标阶段（2022年6月15日-7月15日）完成项目招投标工作；

3、项目实施阶段（2022年7月15日-9月30日）：完成项目建设

4、项目验收阶段（2022年9月30日-10月20日）：完成项目验收。

（十四）前期准备情况：成立组织机构，明确职责任务。一是成立乡乡村振兴项目工作领导小组，由乡党委书记、乡长任双组长，分管乡村振兴的副书记任副组长，由乡财政所、乡村镇规划建设建设发展中心（环境保护站）及项目所在村的党支书记、乡村振兴专干为成员的领导小组，下设办公室，乡政府负责项目实施的日常工作，协调解决项目实施中的问题和困难，按项目建设要求，全面组织项目实施。二是项目实施村成立项目实施领导小组。由各村第一书记任组长，村党支部书记任副组长，成员由村两委及相关干部组成。村两委召开村民大会，协调处理项目实施中的各种矛盾纠纷，解决项目实施中的各种困难和问题等。村委会牵头及时作好项目实施前和实施中农户思想工作，研究和解决存在的困难和问题及后期管理等工作。

二、项目编制指导思想、原则及依据

（一）指导思想：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴工作的重要精神，紧紧抓住国家乡村振兴发展战略机遇，贯彻落实全国脱贫攻坚总结表彰大会精神，按照“政府主导、社会参与、到村入户、持续发展、全面推进”的方针，以发展为主题，以结构调整为主线，以科技为支撑，以市场为导向，建好基础设施，开发本地资源，努力创造财实，优化区域布局，发展特色经济，增加农民收入，促进经济社会的全面发展，探索出一条符合本地特色的发展新路子。

- （二）编制原则

- 1、坚持市场导向的原则。门面房产业必须适应市场需求，要按照市场需求，高起点、高质量、高水平地建设，争取产业发展的主动权。

- 2、坚持客观性、科学性、可靠性的原则。遵循技术先进、经济适用、符合当地实际、着眼发展，保证功能和安全的前提下满足产业长期规划和发展要求，加快科学化、规模化、现代化，绿色发展目标。

- 3、坚持效益优先的原则。追求效益是经济发展的最终目标。尽快适应市场经济的发展，加快产业经营体制改革的进程，大力提升产业市场竞争能力，全方位提升产业发展质量，实现效益的最大化。

（三）编制依据

- 1、新疆维吾尔自治区有关发展产业建设的相关政策；

- 2、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十四五”计划纲要；

- 3、巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展“十四五”计划纲

- 4、且末县“增粮、优果、强畜、扩蒜、兴特色”发展路子，发展思路。

- 三、项目实施的可行性、必要性和经济效益分析

（一）项目实施的可行性：

1、政策机制可行。县委、县政府领导班子确定“增粮、优果、强畜、扩蒜、兴特色”发展路子，的发展战略，高度重视农村社会经济的发展，成立了项目建设领导小组，组织协调全县产业建设与指导工作，制定发展规划，并出台了一系列优惠政策和措施，加大资金和科技投入力度，长期把发展产业作为农民致富的关键来抓，确保这项工作健康稳步发展。

2、技术条件可行。经过多年生产实践，全乡培养造就出了一批专业技术队伍，服务机构健全，技术力量雄厚，能够在设施种植、农村能源、暖棚圈舍建造等方面提供全方位的技术服务。

3、群众基础较好。由于近几年大力示范推广，收到了一定成效，当地农民看到产业发展是一项见效快、收益高、风险小的好项目，农民尝到了甜头，使他们的科技意识普遍提高，接受新事物、新技术的能力明显较高。对产业建设积极性越来越高。

（二）项目实施的必要性：

1、有利于增加农民收入，加快产业结构的调整，促进农村的产业升级，提高产业生产效率，促进产业发展。发展产业，提倡资源的多级利用和适度的外部投入，质量会有极大的提高，而生产成本会随之降低，既保护了生态环境。

2、是加快生态环境建设和建设社会主义新农村的需要。按照“资源化、无害化、生态化”的原则，以有机绿色为纽带，推进农业产业结构调整。

综上所述，门面房建设项目的实施，使得项目区内有限的资源得到充分利用，提高资源的利用率，改善生产生活环境，充分利用现有资源，为建设“科学化、标准化、规模化”产业目标奠定了基础。

四、项目区概况

阔什萨特玛乡位于县城以北25公里处，总面积119平方公里，是以种植红枣、棉花为主，畜牧业发展为辅的农业乡。全乡人口852户2948人，其中汉族272户906人占全乡人口的30.7%；维吾尔族571户1995人占全乡人口的67.7%；其他民族9户47人占全乡人口的1.6%。全乡耕地4.157万亩，人均耕地14.1亩（贫困户人均耕地4.87亩），全乡红枣面积8407亩（贫困户2125.2亩），由于农业产业结构单一,增产不增收的现象日益突出,农民增收难度加大。

五、项目绩效目标

（一）经济效益。产权归阔什萨特玛村所有，收取租金用于壮大村集体经济，平均每年租金不少于14万元；实行出租的形式管理，优先出租给脱贫户或监测户，可带动12户农户就业（其中：脱贫户5户）。项目资产产权归阔什萨特玛村所有。

（二）社会效益。阔什萨特玛乡经济社会发展，以区位优势为纽带，将农村经济、招商引资、乡村振兴建设三大战略一起抓；整个项目可极大提高资源的利用率，提高资源转化效率。

（三）生态效益。改善阔什萨特玛乡生态环境，促进生态系统良性循环，改善周边经商环境增强辖区居民的环保意识。

六、项目招投标方案

- （一）编制依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、国家计委令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

3、国家计委令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；

4、国家计委关于印发《国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定》的通知；

5、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》。

- （二）招标方案

按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关于“严格履行招标方案核准制度”的要求，编制本项目招标方案。

（一）编制依据

根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）执行，项目招标实行公开、公平、公正和诚实信用的原则，编制招标方案。

（二）招标范围

中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》：

第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：

（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；

（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

第三条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：

（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

第四条 不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。

第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

（三）招标方式

由于且末县阔什萨特玛乡地处偏远，各类建设成本相对较高。为此拟采用竞争性磋商的招标方式，邀请项目且末县及附近县市有资质的施工单位参与项目建设。

（四）招标组织形式

根据国家计委令第5号《工程建设项目自行招标实行办法》的内容，项目单位不具备自行招标的有关要求。因此，项目招标组织形式为委托招标，委托有资质的招标代理机构进行招标。

应委托有资质的招标代理机构进行招标、评标、定标。

七、项目的组织管理

（一）组织领导。一是成立乡巩固乡村振兴工作领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管乡乡村振兴的副书记任副组长，由项目所在区的党总支书记、乡村振兴专干为成员的领导小组，下设办公室，乡政府负责项目实施的日常工作，协调解决项目实施中的问题和困难，按项目建设要求，全面组织项目实施。二是项目实施村成立项目实施领导小组。由村第一书记任组长，村党支部书记任副组长，成员由乡财政所、村干部及包村乡干部组成。领导小组下设办公室在项目所在村委会。领导小组下设行政组和技术组。行政组由项目实施村干部和财政、乡村规划建设发展中心（环境保护站）、乡包村干部组成，负责宣传动员，召开群众大会，落实农户，按项目要求协调处理项目实施中的各种矛盾纠纷，解决项目实施中的各种困难和问题等。技术组由乡相关分管领导及技术人员组成，对门面房建设、使用和跟踪进行管理及技术指导。三是由村委会牵头及时作好项目实施前和实施中农户思想工作，研究和解决存在的困难和问题。

- （二）项目资金管理。

政策依据：按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）文件的通知本项目资金根据实施方案和实施步骤，实行项目管理，统筹安排，突出点，集中投入，专款专用，保证效益。

1、项目资金集中在乡级管理，不得下拨至村委会；要专款专用，不能挤占挪用或变相挪用。

2、乡财政所要加大对资金使用的检查力度。项目完工后，要组织对项目资金进行专项审计。

3、建立项目资金管理责任追究制度。杜绝挤占、挪用、截留项目资金，疏于管理造成国有资产流失等行为。

4、实行专户储存、专项管理、专款专用。根据财务制度，设置独立的财务账簿和台帐，项目单位应向项目主管部门报送项目基本情况、资金到位情况、项目执行情况以及工程形象进度等，实行动态跟踪管理。

（三）项目公示制。项目实施前对项目基本情况、受益名单、招投标价格等一律在项目村进行张榜公布，告知广大农民群众。项目实施全程接受上级部门及群众的监督，确保项目顺利实施。

（四）监督检查。项目实施前中后期，及时在项目实施地点进行公示公告，接受“访惠聚”工作队、村两委班子成员、乡包联干部、农民代表等的全程监督。

（五）建后管护。项目实施完成后，资产归属阔什萨特玛村村集体所由，由村委会同项目使用人签订管护协议，明确管护责任。

（六）运营管理及运营模式。项目建成后资产归属阔什萨特玛村村集体所由，由阔什萨特玛村经营；通过租赁方式运营， 优先出租给脱贫户或监测户，平均每年租金不少于14万元，用于村级公共设施维护、人居环境整治等村级公益事业。

八、组织验收

项目竣工后，按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）文件要求，坚持项目竣工验收制度，及时整理项目材料，收集和完善项目档案，阔什萨特玛乡成立竣工验收评价工作小组，主要由乡乡村振兴分管领导、乡村规划建设发展中心（环境保护站）和村两委等人员组成，进行自查自验，验收合格后申请县乡村振兴局组织相关部门进行验收并申请审计部门进行作好项目审计。