附件2：

且末县环境保护局财政项目支出绩效

自评报告

（2018年度）

项目名称：环境空气自动监测站经费

实施单位（公章）：且末县环境保护局

主管部门（公章）：且末县人民政府

项目负责人（签章）：张建龙

填报时间：2019年1月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.单位职能：

单位主要工作职责：贯彻执行国家、自治区、自治州有关环境保护法律法规和政策，并负责组织实施和监督检查。拟定全县环境保护规划。组织排污申报登记与排污许可、排污收费、环境影响评价。调查处理环境污染事故的生态破坏事件及环境保护的议案、建议和提案，处理和接待群众来信来访，开展环境保护执法活动。负责环境保护宣传教育工作。

2．机构设置及人员情况：本单位属行政机关，下设环境监察大队，核定编制数8人 ，其中行政编制4人、参照公务员编制4人。现有实有人数10人，退休人员6人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

环境空气自动监测站经费总计38万元，2018年项目支出38万元，项目性质属于县财政全额拨款。主要用于建设且末县环境空气自动监测站以及主要监测设备的采购。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

环境空气自动监测站经费由县财政全额拨款，2018年该项目经费拨款38万元，支出38万元整。主要用于环境空气自动监测站监测设备的采购。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年环境空气自动监测经费全额支出38万元。

（三）项目资金管理情况分析

1、管理制度：环境空气自动监测站经费严格按照财务规定实行专款专用，项目专项资金的使用范围不允许超过被批复的、备案的、具体的中标报价预算，严禁挤占挪用。

2、管理办法及流程：资金使用流程严格按照且末县环境保护局财务规章制度进行，由县环保局召开三重一大会议研究决定，经达成一致后确定支付金额，负责财务的人员填写财政专项资金使用审批表，由局项目负责人、县财政局主要负责人、县级分管领导以及分管财务的常务副县长进行审批，再由局分管财务的人员进行审批后支付。

3、执行情况：

2018年环境空气自动监测经费支出38万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目预算总价120万元，最终投标总报价115.8万元。双方合同签订后甲方给乙方支付总货款的30%（即34.74万元），作为预付款，货到安装调试完毕后七个工作日内，支付总货款的40%（即46.32万元），甲方组织项目验收，验收合格后支付总货款的25%（即28.95万元），余款5%（即5.79万元）作为质保金2年后无质量问题进行一次付清。

（二）项目管理情况分析

1、项目管理制度建设：

（1）合同报价包括货物报价、运输费、装卸费、安装调试费、技术培训费、税金及免费保修期内发生的修理费。

（2）乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及产品的出厂标准。

（3）若非甲方的人为原因出现质量问题，乙方不能退换或修理，均按不能交货处理。

2、日常监督检查管理情况：县环保局派专人定期对环境空气自动监测站进行巡检，检查监测站周边环境、站内环境、监测仪器的运行状况，仪器数据、参数是否正常，仪器数据是否在合理范围内，记录监测数据等。对存在的问题及时上报，及时解决，隐瞒或不及时上报的将严肃处理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

环境空气自动监测站是根据国家生态功能区考核要求建设的，主要进行二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、一氧化碳等数据的监测。该项目不仅填补了我县环境空气质量监测数据的空白，还为我县环境空气质量的监测提供了完整准确的监测数据，同时也为我县完成国家生态县的考核提供了空气质量的监测数据。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年该项目完成绩效目标，完成支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在2018年项目建设的基础上，2019年度完成该项目调试以及验收工作，保时保质的投入运行并与自治区、自治州联网运营。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 资金使用的经验、做法：能够合理的分配资金，保证项目按时有序的完成，同时保质保量。

- 存在问题：该项目是根据国家生态功能区考核要求建设的，主要进行二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、一氧化碳等数据的监测，预计在2018年2月开始与自治区、自治州联网运营，按照国家生态功能区的考核要求，为保证监测数据的真实准确，环境空气自动监测站验收后需交由第三方技术服务运行维，每年的运行维护费预计20万元。

（三）其他

- 无。

六、项目评价工作情况

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。