附件2：

且末县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年教育费附加-且末县第二小学建设项目支出

实施单位（公章）：且末教育和科学技术局

主管部门（公章）：且末教育和科学技术局

项目负责人（签章）：蒋华栋

填报时间：2019年1月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、且末县教育和科学技术局属于一级预算单位，单位基本性质为行政事业单位，单位执行行政单位会计制度。

单位下辖中小学及幼儿园37所，其中幼儿园23所，小学12所，完中1所，学点1所。单位下设局长办、纪委书记办、副局长办、党政办、干部人事与工会办、会计核算中心等16个科室。机构情况较上年无变化。

2.人员情况

本单位属行政机关，核定编制数为9人，其中：行政编制9人；现有实有人员9人，其中：在职人员9人(其中行政9人，事业编制0人)，其他人员1人，遗属人员5人。

3. 主要职能

（1）.贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策和法规;依法拟定并组织实施本县教育工作和科学技术工作的政策和发展规划。

（2）.管理和指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。指导各级各类学校的教育教学工作,组织实施语言文字和学校体育卫生、国防教育、艺术教育等工作。

（3）.审核和审批规定范围内学校的专业设置、课程设置,规划并实施中小学校布局调整，审批和管理社会力量办学;确定全县科研机构布局和结构,按规定审核和报批县属科研机构。

（4）.统筹规划各级各类学校教师队伍和教研单位科技专业队伍的建设,主管各级各类教师和科技专业人员的专业职称评审工作。

（5）.会同计划部门编制职业技术学校、普通中小学校的招生计划。

（6）.负责管理和指导全县普通中小学校的招生考试、录取工作和管理全县的自学考试及其他学历考试工作;参与指导资格考试和录取工作。

（7）.管理教育基金,统筹安排国家、省和县下达的有关教育与科技基建费、贷款和援助款;检查督促教育科技经费的使用，负责各级各类学校教育经费的审查工作;负责全县科技专项经费和科研物资的使用管理、审查工作。

（8）.负责科学技术研究、科技成果的示范推广等工作。负责科技成果的鉴定、认定、登记、公布、奖励工作;申报国家、省级科技奖励事项,以及县级科技奖励事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目资金共计694.19万元，均为本级财政投入的专项资金。本年度合计支出694.19万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

且末县第二小学是我县刚刚成立的一所县城小学，校园规划占地面积85777平方米，计128.6亩地，学校规划教学班38个，可容纳学生1500人；学校一期工程教学楼、综合楼、图书楼各1栋，共计建筑面积14593平方米，须投入建设资金2570万元。学校二期工程风雨操场建筑面积1200平方米，室外水冲式厕所建筑面积200平方米，借助文广局争取到的塑胶运动场项目，再加上学校大门、围墙、室外地面硬化、绿化、室外管网等附属工程，县二小二期工程预计投入建设资金2940万元。2015-2016年投入1800万，本年度按工程进度支出694.19万，主要用于附属设施建设。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金实际支出教育费附加款694.19万元，均为本级财政专项资金。教育费附加主要使用范围：用于改善中小学校办学条件、基础设施建设和弥布中小学校的公用经费的不足。我县教育费附加款已足额征收，并100%按支出范围用于且末县第二小学项目建设、且末县幼儿园项目建设及设备采购。

（三）项目资金管理情况分析

教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金，为了支出中等职业学校办学，上解教育费附加资金209。其余资金用于地方教育事业支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金，为了支出中等职业学校办学，上解教育费附加资金。

为确保我县教育工程建设有序推进，县教育工程项目建设领导小组与县发展工作领导小组并行，做到至少每周一调度，每月一小结，每季度一研判的项目推进机制，遇到项目关键节点和出现影响工程进度的矛盾及问题，及时召开现场会、督办会进行会商，现场限时解决，确保项目扎实推进。县委、政府领导多次主持召开协调会，协调解决项目建设工作中存在的问题，经常深入各施工现场，督查项目工程质量和施工进度，为推进我县教育事业提供了组织保障。

（二）项目管理情况分析

1、“工程”专项资金集中在县级管理，不得将其下拨到乡镇或项目学校；专项资金的核算按照建设单位财务制度进行会计核算；相关设备的采购要按规定实行政府采购，并做好固定资产登记工作。项目资金的使用应严格执行基本建设财务管理有关规定。

2、教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金，为了支出中等职业学校办学，上解教育费附加资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

严格按照教育费附加资金管理使用办法，及时足额支付，确保发挥实效。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续工作中，进一步加强资金的监管与使用，严格执行三重一大会议精神，确保资金落实发挥实效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

教育费附加资金在使用的过程中严格控制资金，加强资金的监管与使用，严格执行三重一大会议精神，确保资金落实发挥实效。

存在问题与不足之处：1、因我县要确保解决2340名适龄幼儿入园接受学前教育，全面实现县域内学前适龄幼儿“应入尽入”目标。幼儿园建设项目工期比较紧，导致后续的整改与维修项目比较多，水、暖、电、管道建设、消防等面临考验。

2、资金不足，部分采购资金未及时支付，还需进一步筹措资金，艰苦创业。勤俭持家。

六、项目评价工作情况

且末县教育费附加项目-且末县第二小学建设项目在县各部们积极配合下，在局领导及工作人员的共同努力下，及时收集项目建设过程中的招投标、项目建设合同、发票、会计凭证等档案资料，并精心整理、分类、归档，档案资料有专人保管，确保项目顺利验收通过。在项目实施过程中项目办工作人员、施工方、监理等第三方定期去项目建设地现场勘验检查，确保工程质量，确保项目按期顺利完成。