附件2：

且末县2018年棚户区改造项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：且末县经济适用房土地补偿

实施单位（公章）：且末县住房保障办公室

主管部门（公章）：且末县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主要工作职责：住房保障办公室承担的主要工作任务：保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划，编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

机构设置及人员情况：本单位属全额事业单位（参照公务员），核定编制数为8人，其中: 事业编制8人（参照公务员）；现有实有人员10人，其中：在职人员8人(在职参照公务员7人、在职事业全额1人)，离退休2人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

我县2018年开工建设保障性安居工程任务760套（城市棚户区改造760套，纯货币化补偿）。截至目前，2018年760户棚户区采用纯货币化补偿的方式进行改造，已到位贷款资金12.21万元，全部用于货币化安置补偿。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年我县经济适用房土地补偿资金到位12.21万元，未县级项目支出

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年经济适用房土地补偿资金到位3300万元，棚户区改造项目实际支出3151万元。截止2018年年底，结余项目资金149万元。2018年年底棚户区改造项目760户任务已完成，年底结余资金于2018年年初已支付完毕。

（三）项目资金管理情况分析

2018年棚户区改造项目资金到位3300万元，其中：上级财政资金2009万元，本级财政安排资金1291万元，全部用于2018年760户棚户区改造货币化安置补偿。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照《且末县2018年度住房保障、安居富民城乡建设工作目标责任书》我县2018年开工建设保障性安居工程任务760套（城市棚户区改造760套货币化补偿）。我县及时制定《且末县2018年棚户区房屋征收补偿方案》，并按照《且末县“十三五”住房保障专项规划》,狠抓落实项目实施。

（二）项目管理情况分析

2018年我县保障性安居工程（棚户区改造）任务760套，已完成760户棚户区改造房屋征收工作（全部属纯货币化安置），我县加强棚户区改造、公租房分配等各项工作的监督检查，2018年度本级保障性安居工程跟踪审计工作中，未发现或收到各类监督检查部门监督报告或处理决定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、通过实施棚户区改造项目，改善了棚户区居民的居住条件。2018年棚户区改造项目实施以来，我县采取政府主导，市场化运行的方式，按照货币化安置方式，采取多种措施，实施了良种场片区、电视新村片区、加瓦艾日克片区、县小学东西侧片区、三号小区西侧片区、县中学南侧欧吐拉艾日克片区等6个片区的棚户区改造，从根本上改善了我县760户城镇棚户区居民的居住条件和生活环境，同时也有效改变了棚户区脏、乱、差以及治安混乱的局面，提升了我县县城市容市貌和城市品位。

2、通过实经济适用房土地补偿项目，解决了广大群众的土地征收补偿，拉动了固定资产投资。通过棚户区改造项目的实施，为我县城镇化建设提供了建设用地，有效推动了城市范围内道路、供排水等基本基础设施建设，也有利于房地产业的平稳发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

且末县住房保障办公室按照国家、自治区相关规定及文件要求，理顺保障性安居工程建设资金的筹集、拨付、使用的整体、对象、审批流程，严格执行资金使用程序，及时掌握资金流向，确保资金在阳光下运行，并对清单项目进行定期抽查，所有专项资金按照资金管理专款专用。

六、项目评价工作情况

抓落实，促进度，确保保障性住房配套基础设施建同步规划、同步建设。为确保我县保障性住房早日竣工入住，我县保障在住房和棚户区改造项目配套基础设施本着同步规划、同步实施的原则，我局坚持早谋划、早部署、早行动，注重抓好保障房项目的配套基础设施项目落实。中央预算内投资计划中规定的配套基础设施项目全部开工建设，续建保障性住房和棚户区改造住房配套基础设施（供水、排水、供电、供暖、供气、道路、绿化等）已建设完成并投入使用。认真组织开展了保障性安居工程质量、安全专项治理工作，按照相关法律法规，建立健全了工程质量保障金、工程质量监督巡查制度，采用定期和不定期两种监督模式对工程质量、安全进行巡查，已竣工的项目均按照相关要求悬挂了工程质量永久性标识牌，所有项目均无工程质量隐患，未发生重大安全事故。三是保障性住房建设项目严格执行分户验收制度，落实工程质量责任制，竣工项目均有分户验收记录，并装订成册。