附件2：

且末县排水工程改扩建项目支出绩效自评报告

（2018年度）

参考模板

项目名称：且末县排水工程改扩建项目

实施单位（公章）：且末县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：且末县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

(2)、实施全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划审批工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

(3)、贯彻执行国家、自治区关于风景名胜区的方针、政策和法律、法规；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划、建设和实施；负责风景名胜区与其他部门、行业的协调工作。

(4)、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准，全国统一定额和行业标准；结合工程建设的实施阶段的自治州地方标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度；便于调整和指导我县各类工程建设标准定额的实施。

(5)、贯彻实施建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；执行监督建筑市场准入制；管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；组织实施勘察、设计、施工、监理、工程质量安全监督和相关中介服务管理的办法。

(6)、指导全县县城和村镇建设，负责县城内的供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市园林绿化、市容环卫等行业管理；指导县城规划区内地下水的开发利用和保护；指导县城市容环境治理和城建监察工作。

(7)、指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县住宅和房地产业的行业管理，协调有关部门指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

(8)、贯彻实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范；指导县城地下空间的开发和利用。

(9)、拟定我县建设行业科技发展规划、计划和技术经济措施；组织和执行建设行业重大科技项目攻关合作交流，技术创新与成果推广应用工作。

(10)、协调和指导建设行业和职工培训和继续教育工作。

(11)、负责组织执行我县开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和建筑劳务合作。

(12)、承办县人民政府交办的其他工作。

2．机构情况：人员情况：本单位属行政机关单位，核定编制数为30人，其中：行政编制7人、事业编制23人其中：参公编制14人，事业编9人；现有实有人员29人，其中：在职人员27人，其他人员2人。在职实有人员比上年度人减少3人，减少原因是人员调离。

且末县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：城管监察大队，抗震防灾领导小组办公室，建设工程质量监督站。

（二）项目预算绩效目标设定情况

改造排水管道总长6002米。建设年限为2017年-2018年，项目总投资215万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资215万元，资金来源为县级项目支出。项目资金全部用于项目建设设备采购和运行经费。

（二）项目资金实际使用情况分析

已交付215万元整

（三）项目资金管理情况分析

资金已支付施工单位用于工程建设

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目通过可行性研究报告、环境影响评价分析、初步设计、施工图设计、招投标后，进行项目建设，项目建设敷设法定程序要求改造排水管道总长6002米。

（二）项目管理情况分析

加强日常进度管理，每周进行检查。未发现或收到各类监督检查部门监督报告或处理决定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

（二）项目绩效目标未完成原因分析

通过项目实施，改善我县市政污水收集情况

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步完成污水市政管网

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

资金专项支付，专款专用。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

环评批复已下达