| 自治区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 且末镇菜队村2017年“访惠聚”村级惠民生防渗渠建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 且末县且末镇人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 50万 |  | 执行数： | 30万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 50万 |  | 其中：财政拨款 | 30万 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 根据年初设定的绩效目标，防渗渠（100型1/2UD）2.2公里，配套闸门18个、桥涵10座；建设时间为2017年7月30日—2018年3月10日内竣工，2018年4月投入使用。项目第一年年预算数为35万元，执行数为30万元，完成预算的85.71%。第二年，全部完成执行数为20万元，完成预算的100%。 |  |  |  | 且末镇菜队村防渗渠建设项目，已建成防渗渠（100型1/2UD）2.2公里，配套闸门18个、桥涵10座。项目预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新建（100型1/2UD）防渗渠 |  | 2200米 | 2200米 |
|  |  |  | 配套闸门 |  | 18个 | 完成配套闸门18个 |
|  |  |  | 桥涵 |  | 10座 | 完成桥涵10座 |
|  |  | 质量指标 | 项目建设验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% |
|  |  |  | 设施投入使用率 |  | ≥100% | ≥100% |
|  |  | 时效指标 | 资金到按时到达率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目工程按期完工时间 |  | 2018年4月 | 2018年4月 |
|  |  | 成本指标 …… | 防渗渠 成本 |  | 39万元 | 39万元 |
|  |  |  | 配套闸门、桥涵成本 |  | 10.5 万元 | 10.5 万元 |
|  |  |  | 其他成本 |  | 0.5万元 | 0.5万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 改善生态环境 |  | 大幅度改善 | 大幅度改善 |
|  |  |  | 增加农牧民经济收入 |  | ≥20% | ≥20% |
|  |  | 社会效益 指标 | 减少了因用水引发对矛盾纠纷 |  | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
|  |  |  | 减少了水资源对利用率 |  | 提高了农业生产效率 | 提高了农业生产效率 |
|  |  |  | 群众的幸福感、获得感增强 |  | 切实增强 | 切实增强 |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境优化情况 |  | 优化美化 | 优化美化 |
|  |  |  | 绿化覆盖率得到了提高 |  | 改善了生态环境 | 改善了生态环境 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | 长期 | 长期 |
|  |  |  | 提高了农民对生活质量的追求 |  | 持续提升 | 持续提升 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对项目建设的认可度 |  | ≥95% | ≥88% |
|  |  |  | 群众对政府的满意度 |  | ≥95% | ≥92% |